天津市规划和自然资源局津南分局

2023年度项目支出

绩效评价报告

目录

天津市津南区国土空间总体规划（2021-2023年）地质灾害危险性评估项目支出绩效自评报告	- 1 -

一、 项目基本情况	- 1 -

二、 绩效目标完成情况分析	- 6 -

三、 发现问题及改进措施	- 7 -

变更调查项目支出绩效自评报告	1

一、 项目基本情况	1

二、 绩效目标完成情况分析	4

三、 发现问题及改进措施	5

委托代理经费项目支出绩效自评报告	1

一、 项目基本情况	1

二、 绩效目标完成情况分析	4

三、 发现问题及改进措施	5

- 天津市津南区国土空间总体规划

（2021-2035年）地质灾害危险性评估

项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- （一）项目概述

- 1.项目背景

区级国土空间规划在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用，建立全区统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

国土空间规划是国家空间发展的指南,可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。国土空间规划编制以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为基础，地质灾害评估是其中一项重要组成部分。

津南区位于地质灾害易发区，按照《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令）要求，“编制地质灾害易发区内的城市总体规划、村庄和集镇规划时，应当对规划区进行地质灾害危险性评估。”。

- 2.主要工作内容

（1）收集规划区自然地理与社会经济条件（地形地貌、气象水文、社会经济发展概况）、地质环境条件（区域地质背景、构造、断裂、地震、区域地层、工程地质、水文地质、环境地质）以及遥感影像和地质灾害防治相关资料；评估以充分利用前人资料为原则，必要时补充相关工作量。

（2）分析国土空间规划纲要，结合控制线规划图与建设用地布局对评估区进行分区。

（3）论证评估分区中地质灾害分布特征、发育程度、危害程度及危险性。结合规划建设方向，对不同规划建设目标开展预测评估以及综合评估。

（4）根据综合评估结论，结合规划方向、建设内容进行规划适宜性分区，提出科学规划建议和地质灾害防治措施建议。

- 3.实施情况

天津市规划和自然资源局津南分局为项目主管部门和实施单位，负责该项目的总体统筹与推进，包括该项目的立项申报、总体协调、监督管理项目承接单位工作的开展等。项目通过公开招投标等政府采购方式遴选项目承接单位，由承接单位负责具体任务的实施。

- 4.资金投入和使用情况

天津市津南区国土空间总体规划（2021-2035年）地质灾害危险性评估项目总预算69.55万元，2023年执行55.64万元。

资金未全部落实到位，后续将加强与财政沟通。

- （二）立项依据

- 本项目设立的法律法规、政策文件依据如下：

- 1.《地质灾害防治条例》（国务院第394号令）

- 2.《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知（国土资发[2004]69号）》

- 3.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20号）

- 4.《天津市地质灾害防治规划（2021-2025年）》（津政函[2021]106号）

- 5.《市规划和自然资源局关于加强地质灾害危险性评估监督管理工作的通知》（津规自发〔2019〕6号）

- 6.《市规划和自然资源局关于加强国土空间规划地质灾害危险性评估工作的函》-2019.11.27

- 7.《天津市区域地质灾害危险性评估技术要求（试行）》

- 8.《地质灾害危险性评估技术规程》（DB12/T 726-2017）

- 9.《地质灾害危险性评估规范》(GB/T 40112-2021)

- 10.《岩土工程勘察规范》（GB50021−2001）（2009年版）

- 11.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

- 12.天津市津南区国土空间总体规划（2021-2035年）

- （三）实施方案

天津市规划和自然资源局津南分局为项目主管部门和实施单位，2023年初预算数0万元，2023年全年预算69.55万元，该项目于2023年9月30日已完成。资金未全部落实到位，后续将加强与财政沟通。

- （四）绩效目标及设定依据

项目绩效目标是在充分收集津南区区域自然地理与社会经济、地质环境条件、地质灾害防治以及相关规划等资料的基础上，分析地质环境条件复杂程度与地质灾害特征，评估地质灾害的危害程度和危险性，并提出防治措施，为国土空间规划的编制提供科学依据。目标明确，绩效目标与预计解决的问题、现实需要相对匹配。

绩效目标与项目预算金额匹配。项目预算的制定是将绩效目标进行分解细化，形成可操作事项，结合相关费用依据得出。

项目成本控制措施完备。为了搞好项目成本控制，保证项目成本控制有章可循，项目组计划制定关于项目人员、设备、保密等一系列管理制度。注重过程控制，设定里程碑，定期对项目进展及费用进行检查。

绩效目标设置产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标（服务对象满意度），细化指标6条，其中产出指标4条，占比66.7%；效益指标1条，占比16.7%；满意度指标1条，占比16.7%。

具体如下表所示：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成果报告及图件 | ≥1套 | 1套 |
|  | 质量指标 | 报告评审专家验收合格率 | =100% | 100% |
|  | 时效指标 | 成果报告评审时限 | 2023年9月底前 | 2023年9月30日已完成 |
|  | 成本指标 | 地质灾害危险性 评估费用 | ≤695500元 | 556400元 |
|  | 社会效益指标 | 为津南区国土空间规划提供技术支持 | 有效提供支持 | 通过开展地灾评估工作，为津南区国土空间规划提供技术支持，全部达成预期指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 成果使用人员满意度 | =100% | 100% |

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为100分，自评结果为优。

- （一）项目资金投入情况分析。

包括项目预算安排情况、截至2024年3月底的实际执行情况、资金管理情况分析。

该项目2023年全年预算69.55万元，该项目于2023年9月30日已完成。截至2024年3月底的实际执行55.64万元。该项支出主要用于项目实际投入。

资金未全部落实到位，后续将加强与财政沟通。

- （二）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

数量指标为成果报告及图件，年度指标大于等于1套，实际完成值1套。已完成指标值。

质量指标为报告评审专家验收合格率，年度指标等于100%，实际完成值100%。已完成指标值。

时效指标为成果报告评审时限，年度指标2023年9月底前，实际完成值2023年9月30日已完成。已完成指标值。

成本指标为地质灾害危险性评估费用，年度指标小于等于695500元，实际完成值556400元。未完成指标值。该项指标资金未全部落实到位，后续将加强与财政沟通。

- 2.效益指标完成情况分析。

经济效益、生态效益、可持续影响指标本次评估项目未涉及。

社会效益为津南区国土空间规划提供技术支持，年度指标大于等于2次，实际完成值2次。已完成指标值。

- 3.满意度指标完成情况分析。

满意度指标为成果使用人员满意度，年度指标等于100%，实际完成值100%。已完成指标值。

- 发现问题及改进措施

1.评估结论

- 项目立项依据充分，具有现实需要；项目绩效目标较明确，与项目预计解决的问题，现实需求基本匹配；项目目标完成情况自评结果为优。

2.发现问题

对绩效目标按部门监控措施执行，对项目执行过程中出现的变化情况进行及时调整。由于经费下发较晚，目前仍有尾款需要与财政协调解决。

3.改进措施

不断积累经验，完善管理机制，遇到问题及时调整，做到项目绩效管理见成效。

变更调查费项目支出绩效自评报告

- 一、项目基本情况

（一）项目概述

1、项目背景

为了掌握年度全国国土利用变化情况，保持第三次全国国土调查成果的现势性，进一步夯实“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”工作基础，深入推进国土调查监测工作数字化转型，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。

2、主要内容

年度变更调查项目的主要内容包括以下几个方面：

①地类变化信息：这涉及到了解和记录在一定时期内土地类型的变化情况，比如耕地、林地、草地等不同地类的转换情况。

②面积变化：测量和记录土地面积的变化，这对于农业、林业、环境保护等领域尤为重要，因为它关系到资源的分配和管理。

③属性变化：这可能包括土地所有权、使用权、租赁权等属性的变化，这对于房地产、土地交易等领域至关重要。

④单独图层信息变化：这可能指的是与土地相关的特定图层的变化，如水资源保护区、生态红线区等。

⑤实地调查举证：这通常意味着需要进行现场勘查，收集证据，以证实土地变化信息的准确性。

⑥数据库更新：根据实地调查的结果，更新现有的土地数据库，以反映最新的土地利用情况。

⑦成果形成：最后，根据更新的数据库，形成年度国土变更调查成果，为决策者提供重要的参考信息。

3、实施情况

年度变更调查项目的支出绩效情况，旨在全面反映我区在该项目上的财务投入以及取得的工作成效，对我局在以往各项工作进行全面梳理和评价，目的是查找工作中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，以提升工作效率和服务质量。项目涵盖了财务管理、人力资源管理、行政管理等多个方面，涉及大量的人力物力投入，同时也为我们今后的工作提供参考和改进建议。

4、资金投入和使用情况

变更调查费项目资金预算为95万元，全年执行数为88.5万元。

（二）立项依据

依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）《国土变更调查技术规程》。

（三）实施方案

1、项目实施主体

依据《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》文件要求，县级以上地方人民政府对本行政区域的国土调查成果质量负总责，县级自然资源主管部门要落实本区域国土调查工作的主体责任，对调查、举证成果的真实性负责，因此市规划资源局津南分局负责项目实施。

2、预算安排规模和实施进度

2023年度，项目的年初预算数为95万元、全年预算数为88.5万元、全年执行数为88.5万元。截至年底，区级资金已落实全年预算金额，执行率为100%。

（四）绩效目标及设定依据

主要以产出指标的数量、质量、时效、成本，效益指标的社会效益和满意度指标的服务对象满意度等方面为依据设定绩效目标。

其中：产出指标的数量设定为数据采集成果数，产出指标的质量设定为建设用地、耕地图斑、总体差错率，产出指标的时效设定为变更调查工作完成及时性，产出指标的成本设定为2022年度变更调查首付费；效益指标的社会效益设定为全面掌握我区国土利用变化情况，实现自然资源保值增值；满意度指标的服务对象满意度设定为津南分局相关人员满意度。

- 二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为100分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

1、项目预算安排

一是2023年度预算中包括2022年应付未付款项35.4万元，还包括2023年首付款53.1万元，即按照部里和市局要求，此项工作应于1月底提交初次成果，但鉴于去年成果于下半年下发，因此建议分两次付款，第一次于初次成果提交后支付30%，第二次于成果下发后支付70%。

2、实际执行情况

截至2024年3月底，项目的实际支出为88.5万元人民币。得益于我们在项目执行过程中的严格管理和有效控制。我们通过合理调配和集中采购等方式实现了成本节约。

3、资金管理情况

在整个项目周期内，我们始终坚持严格的财务管理制度，确保每一笔支出都有据可依，每一项收入都能及时记录。所有的财务活动都在合规框架内进行，没有出现违规行为。同时，我们也注重资金流动的监控，避免了不必要的浪费和损失。通过定期的财务审查，我们确保了资金使用的合理性与有效性。

（二）绩效目标完成情况分析。

年初，我们设定了多项绩效目标，涵盖效率提升、质量改善、客户满意度等方面，旨在通过变更调查推动整体进步。以下是我们的主要目标及其截止到2024年3月底的完成情况。

效率提升：项目在原计划前完成了既定目标。这得益于我们改进了工作方法。

质量改善：我们成功减少了错误率，提升了产品质量。

成本控制：通过后期优化资源利用和减少浪费，总成本得到了有效控制。

1.产出指标完成情况分析。

①、数量指标

预计完成：我们原计划完成4759个变更调查任务。

实际完成：实际完成了16007个任务，超额完成11248个任务。

②、质量指标

预计质量：图斑的质量要求达到99%以上的准确性和实用性。

实际质量：经过评审，图斑的准确性超过了99.9%。超出预期的原因在于团队对细节的关注和对专业知识的精准应用。

③、时效指标

预计时间：整个项目预计耗时90天完成。

实际时间：项目在80天内完成，略快于预期。

④、成本指标

预计成本：预算为95万元。

实际成本：实际花费为88.5万元，未超出额定成本。

⑤、其他指标

除了上述核心指标外，还有一些辅助性指标，比如团队建设、知识分享等，都达到了预期目标，甚至有的指标表现得更好。

⑥、原因分析

对于高于指标值的指标，主要原因是团队成员的专业技能和合作默契度高，以及对项目的高度重视。同时，我们也发现了一些可以改进的地方，如在时间和成本控制上还需进一步加强。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益：变更调查使得我们的生产得到了效率提高，这意味着我们可以在更短的时间内完成更多的工作，提高了生产力。

社会效益：我们的变更调查成果被行业内其他部门借鉴和应用，推动了整个行业的进步和发展。

变更调查带来了多方面的正向效益，但我们仍需关注那些未达到预期的目标，并寻求改进的机会。

3.满意度指标完成情况分析。

在年度的变更调查中，我们采用了多种方法来收集和分析客户满意度数据。这些方法以确保我们能够从不同渠道获取全面且准确的反馈。

数据分析：收集到的数据通过统计分析软件进行了处理和分析。我们使用了描述性统计、相关性分析和回归分析等方法，以验证假设和识别影响满意度的关键因素。此外，我们还对数据进行了细分，以识别不同客户群体之间的满意度差异。

报告撰写：基于数据分析的结果，我们撰写了详细的报告，其中包括关键驱动因素以及改进建议。报告中还包含了图表和可视化元素，以直观地展示分析结果。

- 三、发现问题及改进措施

在年度变更调查中，我们发现存在资源分配不当的问题，可能导致一些领域的变更调查工作得不到足够的支持，从而影响了整体工作的推进。

下一步，要合理分配资源，确保每个地区和领域都能得到必要的支持和帮助，推动变更调查工作的均衡发展。

委托代理经费项目支出绩效自评报告

- 一、项目基本情况

（一）项目概述

1、项目背景

开展全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作，是落实和维护自然资源资产所有者权益，统筹推进其产权制度改革而部署的重点工作，从自然资源的“数量质量”管理转变为“价值效益”管理的重要探索。针对资产的保值增值的需求，我国亟需摸清“家底”，建立权责体系，合理利用配置、完善配套机制。

近年来，党中央积极推进改革初步构建起产自然资源资产管理的基本框架。2019年，中办、国办印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》，明确了统筹推进自然资源资产产权制度改革的总体目标、主要任务、时间表和路线图，先期启动福建、江西、贵州、海南等地的试点工作。2022年，中办、国办印发《全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点方案》，明确了“主张所有、行使权利、履行义务、承担责任、落实权益”自然资源所有者职责，并就土地、矿产、海洋、森林、湿地、水、草原、国家公园8类资源，在各省（自治区、直辖市）全面推开试点工作。

2022年4月，天津市政府办印发《天津市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》，聚焦全市土地、矿产、海洋、森林、湿地、水6类全民所有自然资源，选取津南区、蓟州区、滨海新区3个试点区，就特定自然资源所有权委托代理机制进行重点探索。津南主动承接试点任务，成立工作领导小组，津南分局负责组织，协同区内相关部门与街镇，就土地资源和地热矿产资源，推进试点各项工作。

2、主要内容及实施情况

落实市级试点工作中部署的各项任务与进度安排，天津市规划和自然资源局津南分局牵头推动区级试点工作，结合重点任务，组织开展了组织开展国有自然资源资产清查统计和资产核算，土地资源中储备土地资源、矿产资源中地热资源的管理现状调研，土地资源与矿产资源的法规政策、权利体系与所有者职责履行成效的梳理，及相关专题研究、实践案例研究等各项工作，并形成一系列试点成果，主要为：

就土地资源中的储备土地资源、矿产资源中的地热资源，编制了《天津市津南区人民政府代理履行全民自然资源资产所有者职责的自然资源清单（建议稿）》；形成了《全民所有自然资源资产所有权与监管权比较研究》《全民所有土地资源资产储备、管护和临时利用研究》《全民所有土地资源资产收益管理及分配研究》《全民所有矿产（地热）资源资产矿业权出让管理与收益分配研究》《全民所有自然资源资产所有权委托代理模式及实现形式研究》《全民所有自然资源资产管理信息系统和监管平台研究》6项专题研究报告；形成了《天津市“土地+地热”资源联合出让指导意见（建议稿）》《天津市地热资源“净矿”出让指导意见（建议稿）》《天津市加强储备土地临时利用管护指导意见（建议稿）》《天津市关于规范国有农用地管理利用指导意见（建议稿）》《天津市国有未利用地管理指导意见（建议稿）》5项制度成果；《津南区落实所有者权益储备土地临时利用管理试点案例》《津南区落实所有者权益储备土地全生命周期预算管理试点案例》《津南区落实所有者权益矿产（地热）资源“净矿”出让试点案例》《津南区落实所有者权益国有农用地处置配置试点案例》《津南区资产清查深化工作具体实践试点案例》5项实践成果；并就市、区两级重要汇报进行了文件汇编。

目前，形成的津南区试点成果，已按试点工作进度要求上报上级主管部门，纳入市级试点总结报告，取得多方认可。

3、资金投入和使用情况

委托代理经费项目资金预算为99.2万元，全年执行数为99.2万元。

（二）立项依据

津南区作为3个试点区之一，切实落实《天津市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》的任务要求，2022年5月，经津南区第十八届人民政府第6次常务会议审议，区政府办印发《津南区全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》（津南政办发〔2022〕9号），成立试点工作领导小组，明确要求项目立项，启动并扎实推进区级所有权委托代理机制试点工作。

（三）实施方案

1、项目实施主体

依据《津南区全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施总体方案》，区级试点工作由津南区人民政府牵头，市规划资源局津南分局负责项目实施，通过组织协同津南区财政、发改、土整、住建等相关部门与各街镇政府，推进各项工作的开展。

2、预算安排规模和实施进度

2023年度，项目的年初预算数为30万元、全年预算数为99.2万元，截至年底，区级资金已落实全年预算金额，执行率为100%。

（四）绩效目标及设定依据

主要以产出指标的数量、质量、时效、成本，效益指标的社会效益和满意度指标的服务对象满意度等方面为依据设定绩效目标。

其中：产出指标的数量设定为全民所有自然资源资产所有权试点总结成果报告，产出指标的质量设定为自然资源清单权责覆盖率，产出指标的时效设定为报告完成及时性，产出指标的成本设定为委托代理首付经费；效益指标的社会效益设定为有效提升自然资源配置，实现自然资源保值增值；满意度指标的服务对象满意度设定为津南分局相关人员满意度。

- 二、绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为93分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

合同签订后30个工作日内支付40%款项，即99.2万元，任务完成并验收合格后支付剩余款项。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2024年3月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

数量上，完成1套全民所有自然资源资产所有权试点总结成果报告，达到指标要求；质量上，自然资源清单权责覆盖率为100%，超出≥95%的预期值；时效上，落实了试点各阶段任务，并在2023年底前完成报告并提交，达到指标要求；成本上，2023年支付金额为99.2万元，满足了首付经费的指标要求。

2.效益指标完成情况分析。

通过完成全民所有自然资源资产所有权试点总结报告，有效提升了土地、矿产等自然资源配置，实现了自然资源保值增值，基本达到了预计的社会效益指标要求。

3.满意度指标完成情况分析。

本年度，服务对象满意度的指标要求不小于95%，通过落实各项工作要求，该项指标值达到了98%，指标完成度为100%。

- 三、发现问题及改进措施

项目实施方面，由于委托代理试点工作尚属于探索阶段，现有制度与管理实践中仍存在很多需要探索的方面。结合土地资源与地热资源试点经验以及试点工作形成的研究报告、制度建议等内容，建议在今后的工作中，还需进一步总结试点区工作经验，加快推广委托代理机制纳入自然资源处置、配置以及日常管理的相关工作，此外，针对试点工作形成的比较成熟的经验还需推进通用制度的研究，适时印发执行。