津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）2022年未结

项 目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目位于天津市津南区辛庄镇天津大道北部，西至洪泥河，东至机场大道，北至国展大道，项目总用地面积155531.7平方米。包括辛沽道（国达环路西-国达环路东）、文沽道（国欣路-鑫怡路）、国海路（辛沽道-国展大道）、国昌路（国展大道-国达环路）、国荣路（国展大道-国达环路）、国达环路（国展大道西-国展大道东）的道路工程、排水工程、中水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。其中道路长度5.6km，规划最高道路等级为城市次干路，铺设管径d300-3000mm排水管道18380米，铺设管径d200-400mm中水管道6322米，新建路灯344基，灯杆高8～18米。全线施划交通标线，设置交通标志及智能交通系统，设置双向四车道和双向两车道。

1. 项目绩效目标。

完成津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）工程建设。符合工程施工质量验收相关要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

完成津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期）工程建设。符合工程施工质量验收相关要求。

1. 绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

按照年度工作计划开展工作，在工作的过程中，对发现的问题及时予以解决，随着工作的开展根据实际情况不断调整，确保年度绩效目标实现。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照年度工作计划实现年度绩效目标，及时解决过程中存在的问题，按时保质保量完成既定目标，保证项目有序推进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

定期召开工程例会及党委专题会议解决影响项目进展的诸多问题。

（二）项目过程情况 。

依年度工作计划，在保证资金来源前提下加快推进工程进度，确保既定目标及时完成。

1. 项目产出情况 。
2. 新建道路长度5000米。
3. 竣工验收合格率100%。
4. 新建道路完工及时率90%。
5. 道路建设成本控制4000万元。
6. 项目效益情况。

1.完成津南区辛庄镇2.6平方公里平衡地块市政道路及配套管线工程（二期），提高交通通行效率和便捷程度。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

1. 有关建议

无

1. 其他需要说明的问题

无