附件5

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

自评项目名称：国家会展中心二期项目（37亿）

区级主管部门：天津市津南区住建委

项目实施单位：天津市津南区住房和建设委员会

自 评 人 员：             高磊

联 系 电 话：      18920779039

填 报 日 期：

国家会展中心二期项目（37亿）支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

项目背景：

2012年3月，商务部和天津市签署《关于共同建设国家会展项目的合作框架协议》，就共同建设天津会展项目达成合作。商务部和天津市合作建设国家级会展中心，即国家会展中心（天津）项目，该会展中心是继上海、广州之后商务部确定的第三个国家级会展中心，建成后将成为服务中国北方、辐射东北亚地区的国际一流会展中心。

主要内容：

项目为会展综合体，包括展馆及配套设施（含办公、会议、酒店、餐饮、停车场等），总建筑面积138万平方米。

按照部市合作框架协议，中国对外贸易中心（集团）和天津城市基础设施建设投资集团分别代表国家商务部和天津市人民政府合资成立国家会展中心（天津）有限责任公司，注册资本40亿元，负责投资建设、展馆运营、会展服务等。

一期规划总用地87.88公顷，可用地面积69公顷，总建筑面积80.21万平米，建设内容包括：展馆区、综合配套区、地下车库（部分兼人防地下室）、能源站，以及室外展场、室外停车场、道路广场、垃圾站等室外工程。一期工程批复概算总投资1074198.08万元。

二期规划总用地76.22公顷，可用地62.33公顷，总建筑面积56.21万平米。建设内容包括：展馆区、地下车库（部分兼人防地下室）、过街人行天桥（2座），同步建设室外展场7.16万平米（永久1.67万平米、临时5.49万平米）、景观绿化、室外停车场、道路广场、工程管网、垃圾转运站等室外工程。

按照商务部及天津市要求，在二期增设国家会议中心，调整二期初步设计，在中央大厅北侧增建36570平方米国家会议中心，国家会议中心为地上三层，地下一层钢结构建筑：首层南北两侧为入口登录、安检等公共空间，中部设置1000座会议厅及迎宾厅，东西两侧设置贵宾室及服务用房；二层东西两侧设置小型会议室、卫生间等；三层设置2000座会议中心；地下一层为停车场及设备用房，北侧设置人防功能。原批复概算总投资750773.71万元，调增部分批复概算47829.78万元， 调整后二期工程批复总概算798603.49万元。

资金投入和使用情况

2023年度共计拨付财政补助资金7亿元，均用于项目建设。

（二）立项依据

发行专项债时已取得如下文件：

| 批复文件名称 | 文号 | 发文机关 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市发展改革委 关于调整国家会展中心工程项目立项的通知 | 津发改投资〔2018〕532号 | 天津市发展和改革委员 | 2018年8月9日 |
| 市发展改革委 关于国家会展中心一期项目初步设计的批复 | 津发改投资〔2019〕55号 | 天津市发展和改革委员 | 2019年1月21日 |
| 市发展改革委 关于调整国家会展中心二期项目初步设计的通知 | 津发改复批（投资）〔2021〕1号 | 天津市发展和改革委员 | 2021年1月5日 |
| 市发展改革委 关于国家会展中心二期项目初步设计的批复 | 津发改复批（投资）〔2020〕1号 | 天津市发展和改革委员 | 2020年1月14日 |

（三）实施方案

本项目建设主体：国家会展中心（天津）有限责任公司

实施进度：

截止2023年底：

一期展馆区于2019年3月底开工建设，2021年4月竣工并已投入使用。

综合配套区于2019年9月底开工建设，已于2022年5月完成竣工验收备案，并于6月正式投用。

二期项目于2020年4月5日开工建设，已于2023年7月完工。

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标及各项指标的设定，结合以往同类工作经验况分析，以全面合理的各级指标为导向，以可量化数据为基础而设定。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 87.1 分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

截至2023年底，共拨付投资补助资金7亿元，共计支出7亿元，均用于项目建设。以上资金均专户存储、专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年12月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

本项目2023年年初预算数为22亿元；数量指标为16个展厅；质量指标为验收合格率100%；时效指标为工程进度准时率100%；成本指标为国家会展中心二期建设费用不超出22亿元，实际执行国家会展中心二期建设费用为7亿元，其余指标均于2023年底实现。

2.效益指标完成情况分析。

本项目生态效益指标为绿色低碳技术推广应用率，该指标于2023年底完成。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目服务对象满意度指标为展览主办方、参展企业满意度高于90%，该指标于2023年底完成。

- 发现问题及改进措施

本项目实施过程、绩效自评中暂未发现问题，下一步工作思路如下。

提高站位服务会展。致力于打造中国最好用的超大型展馆，成为承接国家级、国际化会议和展览的最佳场地，将以“会展结合，以会带展，以展促会；重工业题材与轻工业题材结合，轻重协调发展；货物贸易与服务贸易结合，打造高端服务业新引擎”为发展模式，立足环渤海、辐射东北亚、面向全世界，成为具有持续领先能力的国际一流会展综合体。

加强完善资金管理。提高政府财政补助资金使用效率，加快财政补助资金支出工作进度，履行财政补助资金管理程序，严格遵守财务工作纪律，加强项目资金管理，确保按项目实际完成进度及时进行资金支付。