附件5

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

自评项目名称：区住建委办公用房（原党校）修缮改造（22年未批复）

区级主管部门：天津市津南区住建委

项目实施单位：天津市津南区住房和建设委员会

自 评 人 员：             高磊

联 系 电 话：      18920779039

填 报 日 期：

区住建委办公用房（原党校）修缮改造（22年未批复）支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

项目背景：

按照区政府相关会议精神要求，调整部分行政事业单位办公用房事宜，将原区委党校办公及教学用房调剂给区住建委下设区住建服务中心和区住房和建设综合行政执法支队使用，为满足基本办公需求，特制定本修缮工程。

主要内容：

计划修缮改造区住建委办公用房（原党校），建筑面积3849平米，主要内容包括：办公用房（原党校）室内修缮改造、信访室改造、加装电梯、食堂修缮改造、室外修缮改造、弱电系统维修改造等。

资金投入和使用情况。

2023年度共计拨付财政补助资金约240.26万元，均用于项目建设。

（二）实施依据

| 批复文件名称 | 文号 | 发文机关 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 津南区住建委关于申请办公用房（原党校）修缮改造费用的请示 | 津南住建报（2021）24号 | 津南区住房和建设委员会 | 2021年6月2日 |

（三）实施方案

本项目建设主体：津南区住房和建设委员会

实施进度：

截止2022年底：

区住建委办公用房（原党校）修缮改造已完成。

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标及各项指标的设定，结合以往同类工作经验况分析，以全面合理的各级指标为导向，以可量化数据为基础而设定。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95 分，自评结果为良。

（一）项目资金投入情况分析。

截至2023年底，共计拨付资金约240.26万元，均用于项目建设。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年12月底的各项绩效指标的完成情况。

1.产出指标完成情况分析。

本项目2023年全年预算数为240.26万元；数量指标为修缮面积3849平方米和修缮数量7处；质量指标为办公用房正常运行率100%和竣工验收合格率100%；时效指标为工程按期完成率100%，实际按期完成率90%；其余目标均于2023年底实现。

2.效益指标完成情况分析。

本项目生态效益指标为设施完好率，该指标于2023年底完成。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目服务对象满意度指标为受益群体满意度100%，该指标于2023年底完成。

- 发现问题及改进措施

本项目实施过程、绩效自评中暂未发现问题，下一步工作思路如下。

办公用房修缮完成。通过合理规划和设计，高效施工和严格验收程序，保证办公用房（原党校）修缮改造完成并投入使用，提供良好的工作环境，合理运用办公用房满足办公需求，保证正常业务开展，提高工作效率。

加强完善资金管理。提高政府财政资金使用效率，加快财政资金支出工作进度，履行财政资金管理程序，严格遵守财务工作纪律，加强项目资金管理，确保按项目实际完成进度及时进行资金支付。