附件5

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

自评项目名称：生态会客厅绿化工程2023

区级主管部门：天津市津南区住建委

项目实施单位：天津市津南区住房和建设委员会

自 评 人 员：             高磊

联 系 电 话：      18920779039

填 报 日 期：

生态会客厅绿化工程2023支出

绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

项目背景：

为进一步提升国家会展中心（天津）周边环境质量和综合服务功能，天津市环境建设投资有限公司计划实施生态会客厅绿化工程，项目总投资87074.6万元，该项目占地面积约442000㎡，包括绿化、土方、铺装、建构筑物、景观水系联通及水质净化、安保广播监控、电气照明、附属工程及35kV电力管线切改等工程。

实施情况：

截至目前，绿化工程施工完成部分桥梁、连通管、顶管、苗木栽植等工作。

资金投入和使用情况

2023年度共拨付建设单位项目资金4000万元，均用于项目建设。

（二）立项依据

| 批复文件名称 | 文号 | 发文机关 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目绿化工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2021〕225号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年11月5日 |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目绿化工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕260号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年12月14日 |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目绿化工程”初步设计的批复 | 津南发改投资〔2022〕92号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2022年4月27日 |

（三）实施方案

本项目建设主体：天津市环境建设投资有限公司

实施进度：

截止2023年底：绿化工程施工完成部分桥梁、连通管、顶管、苗木栽植等工作。

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标及各项指标的设定，结合以往同类工作情经验况分析，依据本项目中各子项目具体实施情况，并以全面合理的各级指标为导向，以可量化数据为基础而设定。为实现绩效目标采取了积极有效的保障措施，以子项目为最小单位，进行单独分析研判，结合各项目实际情况，制定有针对性、有区别性的进度计划。梳理市区两级财政请款相关规定，提前筹划准确预计资金使用情况，适时适度适量申请资金，用以保证项目有序推进，相应款项按计划依情况及时支付到位。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2023年度共拨付建设单位项目资金4000万元，均用于项目建设。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本项目数量指标为建设工程数量1个；质量指标为工程质量合格率100%；成本指标为国家会展中心生态会客厅绿化工程建设费用不超过4000万元；时效指标为工程进度准时率高于95%，实际工程进度准时率为90%，其余指标均于2023年底实现。

2.效益指标完成情况分析。

本项目社会效益指标为改善周边环境，该指标于2023年底完成。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目服务对象满意度指标为社会公众满意度高于95%，该指标于2023年底完成。

- 发现问题及改进措施

本项目实施过程、绩效自评中暂未发现问题，下一步工作思路如下。

提高站位服务会展。本项目在建成后可有效改善会展周边人民群众生活环境，提高人民群众生活质量，维护社会稳定，建设和谐社会有着深远的影响。同时该项目的建成对于提升会展周边人民群众幸福感与收获感、带动周边创业就业人数，改善周边生态环境，促进周边产业结构提升，有着重大的意义。

加强完善资金管理。提高财政资金使用效率，加快财政资金支出工作进度，履行资金管理程序，严格遵守财务工作纪律，加强项目资金管理，确保按项目实际完成进度及时进行资金支付。

项目建设提质增速。重点项目加快推进，确保各个子项工程尽快形成实物工作量，并严格按照要求节点准时完工。在保质保量的前提条件下，力争提前完工。及早发挥财政资金在稳投资、补短板方面的积极作用。