附件5

项目支出绩效自评报告

（2023年度）

自评项目名称：国家会展中心配套设施改建项目（0.9亿）

区级主管部门：天津市津南区住建委

项目实施单位：天津市津南区住房和建设委员会

自 评 人 员：             高磊

联 系 电 话：      18920779039

填 报 日 期：

国家会展中心配套设施改建项目（0.9亿）支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

项目背景：

为进一步提升国家会展中心（天津）周边环境质量和综合服务功能，天津市环境建设投资有限公司计划实施国家会展中心配套设施改建项目，包括堤岸改造和赵北泵站工程，堤岸改造工程总投资6966.28万元，建设内容为改建宁静高速至卫津河之间长约2.2km海河堤防。赵北泵站工程总投资8454.85万元，建设内容包括：新建赵北泵站及其附属建筑物；整治卫津河（海河南道至海河右堤段），新建卫津河排涝节制阀及灌溉渠道连通阀；拆除重建卫津河防洪闸。

实施情况：

截至目前，赵北泵站工程泵站主体已完工，正在进行附属用房施工；堤岸改造工程已完成堤防填筑，正在进行堤顶路养护。

资金投入和使用情况

2023年度共拨付建设单位专项债资金1600万元，均用于项目建设。

（二）立项依据

| 批复文件名称 | 文号 | 发文机关 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目赵北泵站工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2021〕227号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年11月5日 |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目海河堤岸改建工程”项目建议书的批复 | 津南发改投资〔2021〕226号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年11月5日 |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目赵北泵站工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕252号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年12月9 |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目海河堤岸改建工程”项目可行性研究报告的批复 | 津南发改投资〔2021〕249 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2021年12月9日 |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目海河堤岸改建工程”初步设计的批复 | 津南发改投资〔2022〕91号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2022年4月27日 |
| 津南区发展改革委 关于“国家会展中心生态会客厅项目赵北泵站工程”初步设计的批复 | 津南发改投资〔2022〕63号 | 天津市津南区发展和改革委员 | 2022年3月24日 |

（三）实施方案

本项目建设主体：天津市环境建设投资有限公司

实施进度：

截止2023年底：赵北泵站工程泵站主体已完工，正在进行附属用房施工；堤岸改造工程已完成堤防填筑，正在进行堤顶路养护。

（四）绩效目标及设定依据

本项目绩效目标及各项指标的设定，结合以往同类工作情经验况分析，依据本项目中各子项目具体实施情况，并以全面合理的各级指标为导向，以可量化数据为基础而设定。为实现绩效目标采取了积极有效的保障措施，以子项目为最小单位，进行单独分析研判，结合各项目实际情况，制定有针对性、有区别性的进度计划。梳理市区两级财政请款相关规定，提前筹划准确预计资金使用情况，适时适度适量申请资金，用以保证项目有序推进，相应款项按计划依情况及时支付到位。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 95分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析。

2023年度共拨付建设单位专项债资金1600万元，均用于项目建设。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

本项目数量指标为建设工程数量2个；质量指标为工程质量合格率100%；成本指标为国家会展中心配套设施改建费用不超过1600万元；时效指标为工程进度准时率高于95%，实际工程进度准时率为90%，其余指标均于2023年底实现。

2.效益指标完成情况分析。

本项目生态效益指标为改善周边环境，该指标于2023年底完成。

3.满意度指标完成情况分析。

本项目服务对象满意度指标为社会公众满意度高于95%，该指标于2023年底完成。

- 发现问题及改进措施

本项目实施过程、绩效自评中暂未发现问题，下一步工作思路如下。

提高站位服务会展。本项目在建成后可有效改善会展周边人民群众生活环境，提高人民群众生活质量，维护社会稳定，建设和谐社会有着深远的影响。同时该项目的建成对于提升会展周边人民群众幸福感与收获感、带动周边创业就业人数，改善周边生态环境，促进周边产业结构提升，有着重大的意义。

加强完善资金管理。提高财政资金使用效率，加快财政资金支出工作进度，履行专项资金管理程序，严格遵守财务工作纪律，加强项目资金管理，确保按项目实际完成进度及时进行资金支付。

项目建设提质增速。重点项目加快推进，确保各个子项工程尽快形成实物工作量，并严格按照要求节点准时完工。在保质保量的前提条件下，力争提前完工。及早发挥财政资金在稳投资、补短板方面的积极作用。