项 目支出绩效评价报告

一、基本情况：

（一）项目概况

1、项目背景：

2021年度根据《天津市人民政府印发关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施办法的通知》

第二十五条　部门联合“双随机、一公开”抽查可以采取实地核查、书面检查、网络监测等方式。

涉及专业领域的，可以委托有资质的机构开展检验检测、财务审计、调查咨询等工作，或依法采用相关机构作出的鉴定结论。

第三十条　检查对象名录库可以包括企业、个体工商户等市场主体，也可以包括设备、产品、项目、行为等。

对特定领域的抽查，可以吸收检测机构、科研院所、行业专家等辅助抽查。

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）

第二十六条　县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。

县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，可以通过政府购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，所需费用向本级财政申请予以保障。

为进一步加强我区建筑领域质量安全管理，增强建设工程质量安全执法力量，帮助施工企业快速提升工程质量安全管理水平，有效发挥社会专家在监督向执法转变过程中的技术优势，解决执法人员不足问题、我委结合本区的建设工程质量安全监督管理实际情况，通过市场调研各区住建委购买社会化服务的情况和第三方服务公司核算，通过调研拟采取购买社会化服务的方式加强监管力量，以最大程度减少建筑类安全生产和工程质量事故的发生。

2、主要内容及实施情况：

我区本项目聘请专业第三方机构主要协助执法人员对区管160 余个在施项目进行安全隐患检查，全年进行循环式三次检查（包含复查），检查覆盖率为100%。主要包括《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 附录B 中表B.1-B.19 所列内容：塔式起重机、施工升降机、货用施工升降机 、高处作业吊篮 、附着式升降脚手架、外防护脚手架、模板支撑架、施工用电、施工机具、基坑工程、办公（生活）区设施、安全管理资料（包括危险性较大分部分项工程管理等）、高处作业、文明施工、消防安全、食品安全等涉及建设工程的全部安全检查项目。以危险与隐患为对象，从事故隐患的四要素（人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、不良环境）中找问题查隐患。

截至合同结束，按照 “全覆盖、零容忍、重实效”的标准要求，完成了全区在施项目160个，建筑面积1200万平方米。住宅项目竣工备案39项，单体534栋，建筑面积258.99万平方米。在用建筑起重机械设备475余台，高处作业吊篮1200余台，附着式升降脚手架50余台及施工现场的各项安全的检查。

实施过程中，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011，注重实效，但在服务过程中随时向施工方了解服务的需求及建议，用来调整服务的方式、方法，已达到施工方的满意。

3、资金的投入和使用情况：

通过社会调研，此次向财政申请安全检查资金120万元，在合同期满后，第三方服务机构按照要求完成了全部服务内容，同时协助支队监督完成了国务院的安全大检查被查项目的整改任务，款项全额支付。

（二）总体指标和阶段指标：

按照合同要求，全年完成160个项目，三次检查（含复查），全覆盖安全检查。

第三方服务机构分四个阶段进行安全检查，第一阶段：开复工检查；第二阶段：汛期安全检查；第三阶段：施工安全检查；第四阶段：冬施安全检查，合同结束前全部完成。

二、绩效评价工作开展情况：

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、目的：

主要考核绩效的设施效果，绩效的合理性是否与实际工作内容具有相关性，绩效的明确性是否将绩效指标细化分解，绩效目标与项目设施的目标是否相符。

2、对象和范围：

服务于区管160 余个在施工程项目。服务范围主要包括塔式起重机、施工升降机、货用施工升降机 、高处作业吊篮 、附着式升降脚手架、外防护脚手架、模板支撑架、施工用电、施工机具、基坑工程、办公（生活）区设施、安全管理资料（包括危险性较大分部分项工程管理等）、高处作业、文明施工、消防安全、食品安全等涉及建设工程的全部安全检查项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：

1、绩效评价原则：

以实施效益，客户满意度为评价原则。

2、评价指标体系：见附表。

3、评价方法及标准：见自评表。

（三）绩效评价工作过程:

项目实施单位的财务及业务管理制度健全，具有合法、合理、完整性；项目实施单位在实施安全检查中投入的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位，出具的安全检查报告，季度安全分析总结齐全并及时送达归档。

三、综合评价情况及评价结论：

第三方服务机构按照合同要求，分四个阶段进行安全检查，第一阶段：开复工检查；第二阶段：汛期安全检查；第三阶段：施工安全检查；第四阶段：冬施安全检查，合同结束前全部完成了本区160余个在施项目的安全隐患检查（复查）工作，检查覆盖率100%。

通过深入开展安全隐患检查（复查）工作，使工程参建各方进一步认清安全生产工作的严峻形势，全面落实企业主体责任及各层级安全生产责任制，牢固树立“隐患就是事故，事故就要处理” 的理念，有效降低了安全事故的发生率（附：项目支出绩效自评表）。

四、绩效评价指标分析：

（一）项目决策情况：

为本区160余个工程项目的参建各方全面提升安全生产管理工作水平，自始至终紧绷安全生产这根弦，扎实做好安全生产各项工作打下坚实基础。决定定期根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 附录B 中表B.1-B.19 所列内容：塔式起重机、施工升降机、货用施工升降机 、高处作业吊篮 、附着式升降脚手架、外防护脚手架、模板支撑架、施工用电、施工机具、基坑工程、办公（生活）区设施、安全管理资料（包括危险性较大分部分项工程管理等）、高处作业、文明施工、消防安全、食品安全等涉及建设工程的全部安全检查项目。以危险与隐患为对象，从事故隐患的四要素（人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、不良环境）中找问题查隐患。根据本区各专业安全检查人员不足的情况，本区依据国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，通过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等集体决策，为津南区建设市场保障安全生产，维护社会和谐、实现安全发展，实现区域内安全监督服务的程序化与规范化，全面提升质量、安全生产工作水平保驾护航，提出聘请第三方安全服务机构立项申请。按照有关标准，过科学论证编制预算额度，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况：

第三方安全服务机构，按照国家有关规定建立健全各项管理制度包括（财务和业务管理制度），恪守第三方公正立场，对本项目所包含的建筑工程施工现场的各个施工阶段的人员、机械、物料、工法、环境等因素进行全面的安全检查，每次检查服务完毕，安全技术检查人员对检查出的隐患和问题进行拍照取证，并指出违法、违规、违章及违反国家强制性标准的条款和危害录入电子化信息平台，按照有效的规范标准及时出具安全检查报告及总结，并对隐患整改情况跟踪复查。

（三）项目产出情况：

第三方安全服务机构提供了必要的人力、物力和财力资源支持，以保证本项目目标的实现。遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。对本项目开展风险管理，定期进行风险评价。服务达到招标磋商文件全年、全部、全数及特殊情况下的临时检查要求，满足招标磋商文件项目需求书全部服务要求。验收达到招标磋商文件技术要求，符合国家及行业现行的相关技术规范。

（四）项目效益情况

- 第三方安全服务机构在合同期内通过深入开展安全隐患检查（复查）工作，并协助建设工程开展安全生产标准化考评工作，每个季度针对项目月度自评情况，严格按照《建筑施工安全生产检查标准》(JGJ59-2011)进行全面、有针对性考评。把所有项目考评结果划分A、B、C、D四个等级，并在辖区内进行公示。检查时根据本项目施工节点及危险源分布情况，突出巡查重点，主控危险性较大的分部分项工程，分组分专业检查不同的危险源，并做好危险源的辨识、分析、等级划分工作。通过安全检查对工程施工安全做出客观评价，对工程建设参建各方的工作情况与效率做出评估，为工程建设过程中，安全管理的有效性提供客观证据。为工程参建各方全面提升安全生产管理工作水平，自始至终紧绷安全生产这根弦，扎实做好安全生产各项工作打下坚实基础。为津南区建设市场保障安全生产，维护社会和谐、实现安全发展，实现区域内安全监督服务的程序化与规范化，全面提升安全生产工作水平，有效降低了安全事故的发生率，遏制了重大安全事故的发生。

- 五、主要经验做法存在问题及原因分析：

通过聘请第三方安全服务机构对本区进行安全检查工作，有效提高了区域内建设工程安全监督管理能力，防范重、特大安全事故发生，完善区域内建筑市场安全管理工作，落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”总体机制，实现了区域内项目安全监督服务的程序化与规范化，全面提升建筑施工企业安全生产工作水平，保障安全生产，维护社会和谐、实现了安全发展的终极目标。

严格管控危险性较大的分部分项工程，认真落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号），严格落实工程参建单位建立健全危险性较大的分部分项工程安全管控体系，加强危大工程专项方案编制、审查、论证、审批、验收等环节管理，严格按专项施工方案施工作业，确保危大工程安全风险受控。

狠抓隐患整改，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，分级分类采取有效措施消除隐患，边查边改、立行立改，坚决防止隐患变成事故。实现闭环管理，逐项跟踪整改落实确保整改到位。

全面落实工程质量安全手册制度，提升施工现场人防、物防、技防水平，提高施工单位领导的安全意识。

区住建执法支队

2022.5.19