附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称： 海河工业区北闸口拓展区基础设施建设工程

区级主管部门：

项目实施单位： 北闸口镇人民政府

自 评 人 员：

联 系 电 话：

填 报 日 期： 2023.7.20

海河工业区北闸口拓展区基础设施建设

工程项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目概述

- 海河工业园北闸口片区于 2009 年被天津市政府批准为市级示范工业区，已建成裕营路、广惠道等十余条道路及部分基础设施，初步形成电子、汽车零配件、新型建材、设备制造、现代物流等门类。海河工业园北闸口片区已形成一定规模，在镇经济发展中承担着重要作用，按照镇政府工作要求，园区未来将继续推进开发建设工作，做好招商引资工作，优化产业布局，提升园区效益。

- 要吸引更多企业和项目落地，良好的基础设施条件是必不可少的。海河工业园北闸口片区现有一定规模企业进驻运营，部秀企业厂房经多年使用出现外墙皮脱落、门窗破损等情况，影响厂房使用和企业日常生产经营；区域交通及基础设施尚不完善或已影响正常使用功能，随着更多项目签约，加快区域道路及基础设施建设与提升改造已较为紧迫。为完善海河工业园北闸口片区基础设施条件、推进开发建设，促进园区更好地发挥经济带动作用，北闸口镇拟实施海河工业区北闸口拓展区基础设施建设工程。

- 本项目主要建设内容包括基础设施工程和厂房工程

- 基础设施工程：新建道路3条，总长度5.55公里，其中海鑫路长度4.4公里，博惠道长度0.5公里、普惠道0.65公里：改造广惠道等道路19条，总长度35.5公里。随路实施路灯和雨污水管网及道路两侧绿化。厂房工程：提升改造现状厂房11.45万平方米。

- 项目总投资143677.83万元，包括建设投资134477.83万元，建设期利息9200.00万元。项目总投资的约70%拟通过融资解决，融资额度100000.00万元。则项目资金来源包括资本金与融资两部分：项目资本金43677.83万元，约占总投资的30%拟融资100000.00万元，约占总投资的70%，目前资金已使用49895.2387万元。

（二）立项依据

海河工业园北闸口片区于 2009 年被天津市政府批准为市级示范工业区，其建设现已形成一定规模，在镇经济发展中承担着重要作用，是北闸口镇发展第二产业、园区经济的主要载体。按照镇政府工作要求，工业园区未来将继续推进开发建设工作，做好招商引资工作，优化产业布局，提升园区效益。

（三）实施方案

（1）实施主体：北闸口镇人民政府及天津市津南区住房和建设委员会。

（2）道路提升改造

所涉及改造提升道路均为北闸口镇的内部道路，现状因车辆长期碾压导致道路塌陷和路面破损，影响内部正常交通，本次设计拟将所涉及全部路段的现状破损路面、结构层及路基拆除，增加结构层承重能力，重新铺设道路。道路全长35.5公里。

由于本项目为改造、改建项目，路线尽量利用原有道路线位，减少征地拆迁，节约投资。纵断面设计尽量与利用现状地形，避免大填大挖，节约土方量，保证道路与周边地块衔接顺畅。在节约投资的基础上，还要尽量保证道路的功能性，满足周边地块和居民出行的交通需求，提升区域的交通服务水平。

改造道路应以现有道露为基础，顺应现有镇区格局，保留原始形态走向，只对局部线形不满足要求，车行较危险的段落进行调整，设置单向 2%横坡。雨水经路面排出后利用现状设施排水，如果排水不畅进行修。纵断面设计必须综合管线过路、周边现状道路的衔接、道路与周边村民出入口的便利程度、道路两侧规划用地的填筑高度、道路本身的结构安全与处理费用等因素，既不能将路面高程定的过高，使周边村民出行困难，同时造成水不畅；又不能将路面高程定的过低，影响路基路面的使用寿命。

（2）绿化提升改造

现状道路两侧植物栽植较为单薄，背景性差，绿带中的绿地尺度、空间形态、植物景观没有统一形式，需对现状绿化进行针对性提升。

在以栽植乔木形成生态大绿的基础上，针对不同道路的实际情况，道路两侧以植物组团景观为主要观赏点，以乔灌草结合的复式种植手法为主要种植形式，形成层次分明、季相丰富、整体效果好的路侧景观。绿化设计中，对选用植物时重点考虑抗风、耐旱、耐荫的乡土植物品种。

（3）路灯提升改造

当前提升范围内的19条道路路灯均存在不同程度的损坏，为保证道路照明效果，拟对全部道路路灯进行更换，对道路照明方案、供电、控制等进行设计。

道路照明光源的选择首先应满足道路照明的照度要求，再满足高光效、长寿命。一般道路不考虑显色指数和色温度。为适应项目所在地天气状况，提高照明效率，本项目道路照明，采用钠光源，且高压钠灯使用寿命长，其发光效率特高，可以节省电能，其眩光限制也完全满足国际照明委员会（CIE）标准要求，道路采用高压钠灯。

灯具的作用是把光源发出的光按需要重新加以分配，以提高光源。

光通量的利用率，并使路面获得良好的均匀亮度。此外，灯具还能起到固定和保护光源，并把光源和电源连接起来以及限制眩光的作用。主干路采用截光型灯具，次干路采用半截光型灯具。

（4）雨污水管道改造

随道路提升对现状存在问题的雨污水管线进行更换，本次雨污水管道提升工程设计范围与道路工程一致，随提升改造道路重新敷设雨污水管线。

（5）海鑫路工程建设。

（四）绩效目标及设定依据

根据我镇方案和实际情况并设立本年度目标：基础设施工程和厂房基础设施工程：新建道路3条，总长度5.55公里，其中海鑫路长度4.4公里，博惠道长度0.5公里、普惠道0.65公里：改造广惠道等道路19条，总长度35.5公里。随路实施路灯和雨污水管网及道路两侧绿化。厂房工程：提升改造现状厂房11.45万平方米。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为 93 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

2022年项目资金投入未完全投入使用，部门项目未启动而未发生资金投入。

（二）绩效目标完成情况分析。

包括截至2023年5月底的各项绩效指标的完成情况。

北闸口镇人民政府：

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：全年执行数小于全年预算数，因部门子项目未启动而未达到数量指标。

成本指标：全年执行数小于全年预算数，因部门子项目未启动而未达到成本指标。

质量指标：前期招标工作、现场监督工作、验收工作严格按照标准进行规范。

时效指标：本年度按计划开工和竣工。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益：道路、路灯和厂房的改造使建筑（工程）综合利用率达到90%，项目受益村为22个村。

- 满意度指标完成情况分析。

- 满意率达到90%以上。

- 天津市津南区住房和建设委员会：

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：完成前期手续数量≥10。

质量指标：验收合格率≥100%。

时效指标：项目按计划开工率≥90%。

成本指标：建设成本控制≤47000万元。

2.效益指标完成情况分析。

强化绿色发展理念，推进生态文明建设，提高交通通行效率和便捷程度，硬化土路，改善区域绿色生态环境，项目建成后改善交通环境。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群体满意度≥90%。

- 发现问题及改进措施

积极办理前期手续争取在规定时效内完成工程建设。