津南区人民政府办公室关于印发

《天津市2022年20项民心工程涉及

津南区任务责任清单》的通知

各街镇，各委、办、局，各直属单位：

为落实天津市2022年20项民心工程涉及津南区的工作任务，经区人民政府同意，现将《天津市2022年20项民心工程涉及津南区任务责任清单》印发给你们，请认真贯彻执行。

2022年3月30日

（此件主动公开）

天津市2022年20项民心工程涉及津南区任务责任清单

| 天津市20项民心工程 |  | 涉及津南区 具体工作 | 阶段性目标 |  |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |
| 一、推进社区养老服务 | 推进基层数字健共体建设，实现社区卫生服务站和村卫生室云平台全覆盖，至少建成16家示范基层慢病管理中心。 | 进一步推动我区基层数字健共体建设，实现我区19家社区卫生服务站及53家一体化村卫生室云平台全覆盖，完成辛庄镇卫生院基层慢病管理中心建设。 | 启动社区卫生服务站、一体化村卫生室云平台建设和辛庄镇卫生院基层慢病管理中心建设。 | 社区卫生服务站云平台建设覆盖率达到50%，完成辛庄镇卫生院基层慢病管理中心建设。 | 社区卫生服务站云平台建设覆盖率达到80%，发挥辛庄镇卫生院基层慢病管理中心作用。 | 社区卫生服务站云平台建设覆盖率达到100%，发挥辛庄镇卫生院基层慢病管理中心作用。 | 区卫生健康委 |
|  | 建设养老服务综合体（含嵌入式养老服务机构）100个，开设家庭养老床位1000张，培训失能老人家庭照护者1000人。 | 建设养老服务综合体（含嵌入式养老服务机构）5家。 | 转发政策文件，布置工作任务。 | 指导相关街镇完成养老服务综合体选址工作。 | 指导相关街镇推进养老服务综合体建设，确保期限内完成建设工作。 | 指导相关街镇持续推进养老服务综合体建设，强化养老服务综合体管理。 | 区民政局 |
| 二、新增义务教育学位 | 深入开展义务教育优质均衡发展三年行动，新建、改扩建义务教育学校37所，新增义务教育学位3.3万个，其中小学学位2.2万个、初中学位1.1万个。 | 辛庄镇海河中游配套中学工程，预计2022年11月份具备使用条件，可提供义务教育学位1200个。 南开学校雅润路校区工程，预计2022年9月份具备使用条件，可提供义务教育学位2520个。 | 在做好疫情防控的基础上，有序推动复工复产。 | 积极推进两个项目的建设。 | 基本完成南开学校雅润路校区工程项目，具备投入使用条件。 | 完成两个项目的建设任务，具备投入使用条件，新增义务教育学位3720个。 | 区教育局 |
| 三、关爱青少年身心健康 | 提升青少年体质健康水平和近视防控能力，对全市中小学生开展体质测试与视力筛查。 | 加大对学生体质健康重要性的宣传力度及监测评价机制，面向全区中小学生开展视力筛查工作，不少于5.5万人。 | 1．下发《2022年津南区提升学生体质健康方案》、《关于上报天津市学生体质健康测试数据平台的通知》。 2．做好天津市学生体质健康测试数据平台培训工作。 3．各学校落实提升学生体质健康有效措施。 4．下发《2022年津南区中小学生视力筛查工作方案》《津南2021-2022学年度第二学期中小学生视力检测工作的通知》。 5．做好筛查前培训、学生信息搜集工作。 6．下发通知明确筛查方式和进度安排。 | 1．完成上报天津市学生体质健康测试数据平台。 2．开展有效提升学生体质健康系列活动。 3．完成学校学生体质健康摸底测试活动并汇总分析。 4．开展视力筛查工作，筛查内容包括远视力检查和屈光度检测。 5．通过讲座、媒体、微信公众号等方式，持续推进保护视力宣传教育。 | 1．各学校上报提升学生体质健康目标、方案及措施。 2．开展有效提升学生体质健康系列活动。 3．组织全区性学生体质健康抽测，数据统计分析。 4．参加天津市学生体质健康抽测活动。 5．完成视力筛查和数据汇总上报。 | 学生体质健康数据上报教育部平台，完成体质测试工作。 | 区教育局 |
|  | 开展0-6岁儿童孤独症筛查和诊断治疗。 | 0-6岁儿童孤独症筛查率达到92%以上。 | 对0-6岁儿童开展儿童孤独症筛查，筛查率达≥90%（实际筛查人数÷应筛查人数）。 | 对0-6岁儿童开展儿童孤独症筛查，筛查率达≥90%。 | 对0-6岁儿童开展儿童孤独症筛查，筛查率达≥92%。 | 对0-6岁儿童开展儿童孤独症筛查，筛查率达≥95%。 | 区卫生健康委 |
|  | 在200个社区建设未成年人“五爱”（爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义）教育阵地。 | 在25个社区建设未成年人“五爱”教育阵地。 | 印发《关于申报2022年未成年人“五爱”教育阵地的通知》，确定25个阵地具体点位。 | 组织参加全市“五爱”教育阵地建设推动会。 | 配合市文明办完成体育用品的配送安装工作。指导各阵地围绕重要节点和宣传重点开展各项活动。 | 对新建的25个“五爱”教育阵地进行检查验收。 | 区委宣传部 （区文明办） |
| 四、改善群众住房条件 | 加快发展保障性租赁住房，逐步缓解新市民、青年人等群众的住房困难。 | 按照《保障性租赁住房中央奖补资金使用管理办法》，及时足额向企业发放奖补资金。 | 按照《保障性租赁住房中央奖补资金使用管理办法》，及时足额向企业发放奖补资金。 | 按照《保障性租赁住房中央奖补资金使用管理办法》，及时足额向企业发放奖补资金。 | 按照《保障性租赁住房中央奖补资金使用管理办法》，及时足额向企业发放奖补资金。 | 按照《保障性租赁住房中央奖补资金使用管理办法》，及时足额向企业发放奖补资金。 | 区住房建设委 |
|  | 保障群众住房安全，实施农村困难群众危房改造。 | 全年目标任务20户，做好农村困难群众危房改造，确保应改尽改。 | 初步认定做好四类重点人员身份审核，陆续进行房屋鉴定工作。 | 推动危房鉴定及开工前手续办理。 | 陆续开工，进入施工阶段。 | 全面竣工，迎接考核验收。 | 区住房建设委 |
|  | 向7万个中低收入住房困难家庭发放租房补贴。 | 向中低收入住房困难家庭发放租房补贴200万元，惠及300个家庭。 | 发放租房补贴50万元。 | 累计发放租房补贴100万元。 | 累计发放租房补贴150万元。 | 累计发放租房补贴200万元，惠及300个家庭。 | 区住房建设委 |
| 五、提高社会保障水平 | 提高失业保险待遇标准。 | 按照全市统一部署，做好落实工作。 | 待市人社局出台提高失业保险待遇标准相关政策后，积极做好宣传工作。 | 待市人社局出台提高失业保险待遇标准相关政策后，积极做好宣传工作。 | 待市人社局出台提高失业保险待遇标准相关政策后，积极做好宣传工作。 | 按照市人社局相关要求，做好发放数据的核查工作。 | 区人社局 |
| 六、拓展便民医疗服务 | 优化医保报销服务，扩大医保电子凭证应用场景，将糖尿病、高血压、恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗5个门诊慢特病相关治疗费用纳入异地就医联网报销范围。 | 选择1家定点医疗机构启动门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试运行。 | 按市医保局统一要求，已申报3家定点医疗机构启动门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算试运行。 | 按市医保局统一要求进度完成。 | 按市医保局统一要求进度完成。 | 按市医保局统一要求进度完成。 | 区医疗保障局 |
| 六、拓展便民医疗服务 | 拓展“互联网+护理服务”，新增15项线上申请、线下服务项目，满足居家老年人、失能或半失能人员多样化护理服务需求。 | 1．开展“互联网+护理服务”线上服务项目。 2．为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务达到0.6万人次。 | 1．开展“互联网+护理服务”线上服务项目。 2．为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务500人次。 | 1．开展“互联网+护理服务”线上服务项目。 2．为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务3000人次。 | 1．开展“互联网+护理服务”线上服务项目。 2．为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务5000人次。 | 1．开展“互联网+护理服务”线上服务项目。 2．为60岁以上失能、半失能人员提供入户医疗护理服务6000人次以上。 | 区卫生健康委 |
|  | 开展群众性、普及性红十字应急救护专题培训，全年培训3万人。 | 全年培训2012人。 | 做好群众性、普及性红十字应急救护专题培训的准备工作，因疫情原因，暂未开展相关培训。 | 视疫情情况，开展培训500人。 | 视疫情情况，开展培训500-1000人，累计培训1000-1500人。 | 视疫情情况，开展培训512人，累计培训2012人。 | 区红十字会 |
| 七、多措并举推动就业 | 实施就业优先战略，强化稳就业政策落实，启动提升就业服务质量工程，为各类劳动者提供优质均等的公共就业服务，着力做好高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业帮扶，确保就业局势总体稳定，全年城镇新增就业35万人以上。 | 实施就业优先战略，强化稳就业政策落实，推进“宜业津南”计划，抓好重点群体就业服务，深入实施“云招聘”，全年城镇新增就业2万人。 | 实现城镇新增就业4000人左右,完成全年目标的20%左右。 | 累计实现城镇新增就业11000人左右,完成全年目标的55%左右。 | 累计实现城镇新增就业17000人左右,完成全年目标的85%左右。 | 累计实现城镇新增就业2万人。 | 区人社局 |
| 八、帮扶特殊困难群体 | 开展残疾人家庭无障碍建设，对有需求且具备改造条件的困难残疾人家庭进行门铃、扶手安装等无障碍改造，适配淋浴椅、盲人语音手机等无障碍产品，全年惠及5000户残疾人家庭。 | 完成80户残疾人家庭无障碍改造。 | 明确目标任务。 | 开展家庭无障碍需求调查。 | 对有无障碍设施改造需求的残疾人家庭进行资料审核。 | 开展残疾人家庭无障碍改造工作，完成80户改造任务。 | 区残联 |
|  | 开展基层残疾人工作者辅助器具适配服务技能培训，全年培训2000人。 | 培训基层残疾人工作者55人。 | 按照市残联安排，完成培训基层残疾人工作者55人。 | 已完成。 | 已完成。 | 已完成。 | 区残联 |
| 九、关心困难职工生活 | 为4万名农民工、困难企业职工和困难职工开展免费查体。 | 组织开展约1600人次农民工、困难企业职工、困难职工免费查体。 | 落实市总工会通知要求，拟发《津南区为农民工、困难企业职工、困难职工现场免费查体预申报通知》，组织基层工会进行预申报。 | 根据我区安排，与市职工疗休养中心沟通，确定查体时间、地点。启动我区农民工、困难企业职工和困难职工免费查体工作。 | 完成我区全部免费查体任务并协调市职工疗休养中心提供相关健康指导。 | 全部完成。 | 区总工会 |
| 九、关心困难职工生活 | 开展职工大病救助，对因病在医保定点医院治疗，一年医药费（含自费）经医保、单位投保的商业险、单位二次报销后，实际个人支付医药费总额超过6万元的在职工会会员，分梯度给予1至5万元救助。 | 落实《天津市总工会关于设立在职工会会员大病救助资金的实施办法（试行）》和我区相关政策措施，对基层职工会员申报大病救助的进行审核，及时给予救助。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。 | 组织基层工会对职工会员大病救助申报材料进行严格审核，对符合条件的及时发放救助金进行帮扶。 | 区总工会 |
| 十、促进农民增产增收 | 开展农业机械化生产托管服务，完31.08万亩土地托管，补贴机具2500台，服务小农户1万户以上。 | 补贴机具25台。 | 开展农机具补贴受理工作。 | 开展农机具补贴受理工作。 | 开展农机具补贴受理工作。 | 开展农机具补贴受理工作，完成全年受理机具补贴25台。 | 区农业农村委 |
|  | 建设稻渔综合种养基地10万亩，推广稻蟹、稻虾等综合种养模式，实现“一田两用、一水双收”。 | 建设稻渔综合种养基地2000亩。 | 确定种养地点，组织开展稻渔综合种养申报，沟渠清淤、改造，田埂加固。 | 完成投放2000亩蟹苗任务。 | 定时、定量喂养蟹苗，对稻蟹综合种养项目地点进行水稻病虫害专业化统防统治工作。 | 组织专家进行项目验收，及时发放项目补贴，完成总结报告。 | 区农业农村委 |
| 十、促进农民增产增收 | 推进农业品牌化建设，培育15个“津农精品”新品牌，通过新型运营模式，有效提升产品市场占有率和溢价能力，促进农业增效、农民增收。 | 力争培育1个“津农精品”，组织“津农精品”企业参加各种展会，加强宣传，扩大知名度。 | 积极培育。 | 积极培育，按要求组织参加展会。 | 积极培育，按要求组织参加展会。 | 培育完成。 | 区农业农村委 |
| 十一、全力保障供气供热 | 开展城市供热“冬病夏治”，对5000户终端用户室内供热设施进行提升改造，改善用户室内供热效果。 | 采暖期结束后，结合设施运行情况和群众反映情况，对340户室内供热设施进行提升改造。 | 完成2021至2022年度采暖期供热保障任务；持续跟踪供热设施运行情况和群众诉求，为制定“冬病夏治”工作方案提供依据。 | 开展城市供热“冬病夏治”，完成150户终端用户室内供热设施提升改造，改善用户室内供热效果。 | 累计完成300户改造任务。 | 计划于10月31日前，累计完成340户改造任务。 | 区城市管理委 |
| 十二、方便群众日常出行 | 填补公交线网空白，强化公交地铁接驳，新增、优化公交线路40条。 | 全年优化调整16条公交线路。 | 做好前期调研规划工作。 | 优化调整3条线路，重点解决1号线公交接驳。 | 优化调整7条线路，主要解决地铁6号线二期公交接驳。 | 优化调整6条线路，进一步完善地铁1号线与6号线二期公交接驳。 | 区交通运输局 |
|  | 提升改造农村公路200公里，维修改造桥梁20座。 | 幸福路大修工程，长2.42公里，宽8米。 东环路延长线改造工程，长1.9公里，宽6米。 | 完成前期手续。 | 开工准备。 | 工程开工建设。 | 工程完工100%。 | 区交通运输局 |
| 十三、增建公共停车设施 | 大力推动停车设施建设，充分利用桥下空间、闲置空地等资源，全年建设停车场27处，有效增加停车泊位。针对老旧小区、医院等重点区域，合理设置限时道路停车泊位，缓解停车难题。 | 大力推动葛沽镇东湾公园地上和地下停车场以及葛沽镇市民北广场地下停车场，有效增加停车泊位772个。 | 进场施工。 | 按计划施工。 | 按计划施工。 | 实现竣工。 | 区城市管理委 |
| 十五、建设智慧平安社区 | 持续推进智慧平安社区建设，提升社区智能化安防水平，全年新建、改造城镇智慧平安居民小区2428个，实现全覆盖。 | 持续推进智慧平安社区建设全覆盖，今年建设172个。 | 制定方案阶段。 | 落实资金阶段。 | 建设实施阶段。 | 建设实施阶段、检查验收阶段。 | 公安津南分局 |
|  | 在老旧住宅小区等重点区域开展电梯维护保养质量抽查，保障居民乘梯安全。 | 按照市市场监管委的工作要求，配合开展涉及津南区电梯的维保抽查。 | 根据工作部署，向市市场监管委报送《津南区2022电梯维保抽查名录库》，由市市场监管委决定最终抽查名录库。 | 根据市市场监管委的工作部署，配合开展涉及津南区电梯的维保抽查工作。 | 根据市市场监管委的工作部署，配合开展涉及津南区电梯的维保抽查工作。 | 根据市市场监管委的工作部署，配合开展涉及津南区电梯的维保抽查工作。 | 区市场监管局 |
| 十六、建设便民商业设施 | 持续提升居民消费便利化水平，新建品牌连锁便利店100个。 | 本着“企业市场化运作、政府政策支持引导”的原则，积极推动便利蜂、华润便超、森便利店等品牌连锁店建设。津南区建设6家。 | 按照市商务局和《天津市品牌连锁便利店建设标准》要求，对品牌连锁便利店建设工作进行布置，明确津南区建设标准和任务。 | 按照市商务局要求，召开品牌连锁便利店工作推动会。推动新建品牌连锁便利店3家。 | 持续推动区内品牌连锁便利店企业建设。 | 推动新建品牌连锁便利店6家，完成全年工作任务。 | 区商务局 |
| 十七、保障食品安全质量 | 加强食品安全监管，新建区级食品安全管理示范店1000家，开展“你点我检”食品安全抽检专项行动，保障群众“舌尖上的安全”。 | 新建区级食品安全管理示范店90家。 | 加大食品安全管理示范店宣传，结合本区实际制定工作方案。 | 对新培育的区级食品示范店进行宣传和引导。 | 对新培育的区级食品示范店进行规范和指导。 | 对新建区级食品示范店做好认定总结。 | 区市场监管局 |
| 十八、治理城市噪声扰民 | 开展噪声污染防治行动，推动源头降噪，加强工业企业噪声监管，实现35个工业园区噪声排放全面达标；加强信访投诉执法检查，对敏感建筑集中区夜间施工噪声进行管控，有效改善周围居民夜间声环境。持续推进安静居住小区创建工作，全年创建安静居住小区16个。 | 1．完成工业园区噪声有效治理，加强工业企业噪声监管，实现天津双港工业区、天津海河工业区、津南经济开发区、天津小站开发区、天津八里台工业区5个工业园区噪声排放全面达标。 2．严格控制夜间施工许可审批、制定夜间施工噪声治理措施，联合住建部门开展全区范围内夜间施工噪声防治专项行动，加强施工夜间事中事后监管，及时查处各类施工噪声违法扰民行为。 3．完成双新街迎翠名苑小区安静居住小区创建工作。 | 启动我区噪声扰民治理民心工作。 | 1．制定我区噪声扰民治理民心工程工作方案。 2．开展工业园区噪声污染调查并实施有效治理。 3．开展全区范围内夏季夜间施工噪声防治专项联合执法行动。 4．完成安静小区的声环境质量监测工作。 | 1．持续开展工业园区噪声污染防治相关工作。 2．持续开展全区范围内下级夜间施工噪声防治专项联合执法行动。 3．做好安静居住小区相关创建验收材料的准备工作。 | 1．完成工业园区噪声治理工作。 2．加强夜间施工的事中事后监管，及时查处各类施工噪声违法扰民行为。 3．完成双新街迎翠名苑小区安静居住小区创建的验收工作。 | 区生态环境局 区住房建设委 区政务服务办 |
| 十九、丰富群众文化生活 | 举办第七届市民文化艺术节，突出“群众编、群众演、群众看”的特色，推出“美丽乡村欢乐行文艺团队基层巡演”、“第五届全国群众美术书法摄影作品展”等40余项群众文化品牌活动。 | 第三届“周汝昌杯”古体诗词征文活动。 | 拟定活动方案。 | 上报活动方案，经市文旅局和区政府同意后，正式发布活动通知。 | 组织好报名工作并举办作品评审会。 | 举办颁奖暨诗词诵读会。 | 区文化和旅游局 |
| 二十、支持群众健身运动 | 新建社区体育园100个、健身步道20条、多功能运动场30个、笼式足球场10个、登山步道5条、乡村健身广场30个，对500个社区健身园和15个新（改）建全民健身中心体育设施进行更新和增配。 | 新建社区体育园8个、多功能运动场3个，乡村健身广场1个，新建（更新）30个健身园和2个社区（村）全民健身中心。 | 对接市体育局、区财政局，领受建设任务，做好资金申领工作。 | 按照市体育局统一工作部署，做好器材采购、安装前场地勘察等工作。 | 完成健身器材采购，做好健身器材安装工作。 | 做好健身器材验收、资产调拨等工作。 | 区文化和旅游局 （区体育局） |
|  | 提升改造第二工人文化宫公园和50个社区公园、游园、口袋公园。 | 提升改造5个口袋公园。 | 完成现场勘查、设计方案编制。 | 组织开展项目施工前期工作。 | 组织开展施工建设。 | 推动工程收尾验收，进一步优化口袋公园功能。 | 区城市管理委 |
|  | 办好天津市第十五届运动会，增设群众喜爱的比赛项目，扩大不同群体参与面，促进全民健身与竞技体育融合发展。 | 牵头与区教育局组建津南区代表团，积极参加天津市第十五届运动会津南优势项目。 | 研究天津市第十五届运动会总规程。 | 确定津南区优势项目，牵头与区教育局成立津南区代表团。 | 以各种形式选拔队员，组建各项目参赛队伍，参加市级比赛。 | 做好赛后总结、奖励工作。 | 区文化和旅游局 （区体育局） |

抄送：区委办公室，区委各部、委，区人大常委会办公室，区政协 办公室，区纪委办公室，区法院，区检察院，各人民团体。

天津市津南区人民政府办公室 2022年3月30日印发