咸镇政发[2013]8号

咸水沽镇关于进一步加强入河排污口理治工作的实施方案

区水务局：

为巩固我镇河道水环境整治成果，按照市区的相关要求，结合我镇河道管理的实际情况，特制定我镇入河排污口治理工作实施方案。

一、实施范围

按照津南区水生态环境管理地方行政领导负责制的要求，实施范围为我镇行政区域内的市管行洪河道、排水河道及区管二级河道及村级河道。

二、主要任务

入河排污口治理的主要任务，包括河道截污治污、水资源保护、环境卫生整治等。

（一）加强截污治污。加快实施入河排污口截污治理，按照轻重缓急制定治理方案和实施计划，有效控制河道水体污染，确保污水无直排。加强村镇污水处理、坑塘整治、面源污染控制，综合整治农村水环境。

（二）保护水资源。建立河道生态补水长效机制，鼓励使用再生水、雨洪水向河湖、湿地补水。加强对排水口门监督管理，非汛期雨污合流口门要完全封闭，污水处理达标排放，实现河道水体清洁无黑臭。

（三）加强堤岸水面保洁。强化河道环境卫生日常管理，做到河道堤岸水面洁净；甬路、台阶和护栏等堤岸设施完整；砌石护坡无杂草，土护坡适时修整杂草；垃圾收集定点存放，外运处理及时。实现河道管理健康有序、功能正常发挥，保证防汛通道畅通。

三、机构设置和职责分工

（一）领导小组。为把我镇入河排污口治理工作落到实处，经镇政府研究决定，成立入河排污口治理工作领导小组。

组  长：齐学武

副组长：刘  伟

成  员：水  利  站           田学彪

建      委           刘燕春

安  监  站           周兴利

市容环卫办           祁树强

财  政  所           徐振金

领导小组下设办公室，办公室设在镇水利站，办公室主任由田学彪同志兼任。

（二）相关部门职责。镇相关部门要各负其责，协调联动，依法加强对入河排污口的治理和管理工作。

水利站：负责河道防洪和排涝、口门管理、河道截污整治、村镇污水处理和坑塘整治相关工作。

建委：负责组织、协调污水处理厂网、排水设施等相关工作。

安监站：负责监督各类水污染防治项目实施，河口门汇水范围内工业企业和污水处理厂出水水质进行监督性监测，负责河道水质污染、污水排放的执法。

市容环卫办：负责协调、监督河道堤岸水面环境卫生、垃圾无害化处置等工作。

财政所：负责协调落实所需资金，监督资金使用情况。

四、工作措施

针对排查出的两个排污口，周辛庄排水涵闸和西大桥排水管道，根据具体情况，在今年年底采取以下措施解决。

（一）便于接入污水处理厂的污水口，及时进行管道切改对接。

（二）有条件安装污水处理设备的企业污水直排口，及时安装污水处理设备。

（三）对违规生产单位的非法排污口，及时封堵。

二〇一三年六月二十二日