津南区河（湖）长制

考核情况月报

第4期

发布日期：2023年5月22日

2023年4月份河（湖）长制考核情况通报

按照《津南区关于全面推行河长制的实施方案》（南党发〔2017〕40号）《津南区河（湖）长制月度考核办法实施细则》（津南河（湖）长办〔2021〕82号）文件的有关规定，区河（湖）长办对全区河道进行月度考核，现将2023年4月份考核情况通报如下：

一、综合考核情况

(一）考核排名

1、涉保留村镇街河（湖）长制考核排名：双桥河镇、小站镇、北闸口镇、八里台镇。

2、非涉保留村镇街河（湖）长制考核排名：双林街、辛庄镇、海棠街、双新街、双港镇、咸水沽镇、葛沽镇。

3、湖长制考核情况：天嘉湖地表水环境质量达标，未涉及市级部门通报、交督办问题反馈，无社会监督信访反馈。

（二）区级暗查暗访情况

区河(湖)长办对全区部分镇河湖沟渠坑塘进行了暗查暗访,通报问题5个。分别为：双港镇、辛庄镇、八里台镇、咸水沽镇、海棠街各1个。问题分类情况：堤岸垃圾问题2个，涉及八里台镇、辛庄镇各1个；水面漂浮物（水草）问题3个，涉及双港镇、咸水沽镇、海棠街各1个。

（三）河（湖）长制突出问题

1、部分镇街级河长巡河率未达标。巡河是各级河长履行职责的基础，但小站镇、辛庄镇、咸水沽镇、双港镇四个镇街的个别镇街级河长未按照每周不少于一次的频次巡河。其中小站镇、辛庄镇、咸水沽镇各有1名河长系统巡河率为50%，双港镇有1名河长系统巡河率为75%。

2、个别镇河湖长效管护机制不健全。个别沟渠管护问题长期得不到有效解决，八里台村骨灰堂沟渠垃圾问题、东泥沽村垃圾转运站沟渠水质问题，经区河（湖）长办多次督促，整改成效不明显、不持久。另外，安正道污水外溢造成环境污染问题尚未从根本上解决。

3、建成区雨水管网水质不稳定。中心城区雨水管网水质为市级考核的重要组成事项。4月份，区河（湖）长办进行预警性水质检测，检测结果显示渌水道小吃街门口监测井化学需氧量、氨氮两项严重超标。区河（湖）长办已将相关检测结果进行了通报，并责令属地镇街采取补救及治理措施，以免影响考核成绩。

二、近期重点工作

（一）各镇街要多种媒介宣传我区4名市级“最美河湖卫士”的先进事迹和感人故事，提高全社会对河湖保护的责任意识和参与意识，激发人民群众关注河（湖）长制工作和向优秀典型学习的热情，凝聚全社会珍爱河湖、保护河湖的强大合力，引导更多人民以他们为榜样，共同守护我区美丽河湖。

（二）各镇街要高度重视市河（湖）长办民意调查中反映出的问题和群众的意见建议，始终把群众满意与否作为衡量河（湖）长制工作的根本标准，进一步强化河湖长履职尽责，在加强水质管理、河湖水环境管护等方面下功夫，着力解决群众最关心、最直接、最现实的河湖环境问题，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。

（三）各镇街要深入实施建成区黑臭水体整治环境保护行动，全面核查已治理城市黑臭水体的治理成效，以提升城市污水垃圾收集处理效能为重点，补齐城市环境基础设施短板，加强各类污染源头治理，建立健全防止返黑返臭长效监督管理机制。

（四）各镇街要深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，积极落实我区水利部河湖遥感图斑核查整治任务，督促各级河湖长、各有关部门切实履职尽责，依法依规清理整治河湖“四乱”问题，梳理收集非“四乱”问题佐证材料逐步完善水利部河湖管理范围内合法地物图斑本底数据库，持续推动河湖水环境改善。

附件：1.4月份各镇街河（湖）长制考核排名

2.4月份河道水生态环境质量考核情况

3.4月份各镇（街）水质考核断面成绩情况

4.4月份各镇街级河长巡河湖情况

5.4月份加减分数项

（共印5份）

报：宝雨、杨灏、小文、朝阳、建华、杨阳、来昌、魏胤、德行、振河、薛彤、振胜、志强、妍卉、刘焱同志

送：区委办公室、区政府办公室，区级河长制办公室成员单位，各镇街主要领导

津南区河（湖）长制办公室             2023年5月22日印发